CAHIER DES CHARGES ORPHELINAT BUNIA

Création du site web professionnel de l'orphelinat

Client : [Nom de l'orphelinat]
Projet : Site web officiel de l'orphelinat
Domaine souhaité : www.nomorphelinat.org
Langue principale : Français
Durée estimative : 2 à 4 semaines

1. Contexte du projet

L'orphelinat souhaite disposer d'un site web professionnel, moderne et adapté aux téléphones, afin de présenter son organisation, ses activités, ses projets et ses réalisations au public.

Le site permettra également de renforcer la visibilité de l'orphelinat auprès des donateurs, bénévoles, partenaires, entreprises et personnes intéressées par la protection des enfants.

2. Objectifs du site

Le site devra permettre de :

- présenter l'orphelinat et son histoire ;

- expliquer sa mission et ses valeurs ;

- présenter ses actions en faveur des enfants ;

- présenter ses projets ;

- publier ses actualités ;

- montrer ses activités à travers des photos ;

- faciliter la prise de contact ;

- présenter les possibilités de soutien ;

- renforcer la crédibilité et la visibilité de l'organisation.

3. Pages du site

1. Accueil

La page d'accueil devra présenter immédiatement :

- Une image principale de qualité ;

- un message fort;

- Une présentation courte de l'orphelinat ;

- sa mission;

- ses principales actions;

- quelques chiffres clés ;

- les projets en cours ;

- les dernières actualités ;

- quelques témoignages ;

- un bouton Nous soutenir ;

- un bouton Nous contacter.

2. À propos de nous

Cette page présentera :

- l'histoire de l'orphelinat ;

- sa mission ;

- sa vision ;

- ses valeurs ;

- ses objectifs ;

- son équipe ;

- ses partenaires ;

- ses réalisations.

3. Nos actions

Présentation des principaux domaines d'intervention :

- hébergement ;

- alimentation;

- éducation ;

- santé;

- protection;

- accompagnement psychologique ;

- formation;

- accompagnement vers l'autonomie.

Chaque action pourra être présentée avec une photo et une courte description.

4. Nos projets

Cette page présentera les projets de l'orphelinat.

Pour chaque projet :

- nom du projet ;

- description;

- objectif ;

- bénéficiaires ;

- état d'avancement ;

- photos;

- résultats attendus.

Exemple :

Construction d'une nouvelle salle de classe

Ce projet permettra d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants accueillis.

5. Actualités

Une section permettant de publier les nouvelles de l'orphelinat :

- événements ;

- activités ;

- campagnes ;

- visites ;

- réalisations ;

- rentrée scolaire ;

- nouvelles importantes.

Chaque actualité pourra contenir :

- titre ;

- image;

- date;

- contenu.

6. Galerie

Une galerie permettra de présenter :

- activités des enfants;

- événements ;

- infrastructures;

- projets ;

- activités éducatives ;

- activités sportives ;

- activités culturelles.

Les images publiées devront respecter les règles de protection et de confidentialité des enfants.

7. Nous soutenir

Cette page présentera les différentes manières de soutenir l'orphelinat :

- don;

- parrainage ;

- don de matériel;

- bénévolat ;

- partenariat.

Dans cette première version, cette page peut simplement présenter les moyens de soutien et les coordonnées nécessaires.

L'intégration d'un système de paiement en ligne pourra éventuellement faire l'objet d'une phase ultérieure.

8. Devenir bénévole

Présentation des possibilités de bénévolat :

- enseignement ;

- informatique ;

- santé ;

- sport ;

- activités culturelles ;

- communication ;

- autres compétences.

Un formulaire simple permettra à une personne intéressée de laisser :

- nom ;

- e-mail ;

- téléphone ;

- domaine d'intervention ;

- message.

9. Contact

La page devra contenir :

- adresse générale ;

- téléphone ;

- e-mail;

- réseaux sociaux ;

- horaires ;

- formulaire de contact;

- Localisation générale si elle peut être publiée sans risque.

4. Design du site

Le site devra avoir un design :

- professionnel ;

- moderne ;

- chaleureux ;

- rassurant ;

- simple à utiliser ;

- Adapté à l'identité de l'orphelinat.

Il devra fonctionner correctement sur :

📱 Smartphone (système android et IOS)
💻 Ordinateur
📱 Tablette

5. Réseaux sociaux

Le site pourra intégrer des liens vers :

- Facebook;

- Instagram;

- YouTube;

- WhatsApp;

- LinkedIn.

6. Administration du site

Un espace administrateur simple permettra de modifier le contenu du site.

L'administrateur pourra notamment :

- modifier les textes ;

- publier des actualités ;

- ajouter des photos;

- modifier les projets ;

- Modifier les informations de contact ;

- Mettre à jour les chiffres clés.

L'objectif est que l'orphelinat puisse faire vivre son site sans devoir faire appel au développeur pour chaque petite modification.

7. Nom de domaine

Le site sera accessible avec une adresse professionnelle en : .org

Exemple : www.nomorphelinat.org

Le domaine .org est particulièrement adapté à une organisation à vocation sociale.

8. Hébergement

Le projet comprend la mise en ligne du site sur un hébergement professionnel.

L'hébergement devra permettre :

- disponibilité du site 24h/24;

- certificat SSL/HTTPS;

- sauvegardes ;

- stockage des images;

- possibilité d'évolution du site.

9. Sécurité

Le site devra bénéficier de :

- connexion HTTPS;

- espace administrateur sécurisé ;

- protection des formulaires ;

- sauvegardes ;

- protection des données personnelles.

Une attention particulière sera accordée aux informations et images concernant les enfants.

10. Référencement

Le site sera préparé pour être facilement trouvé sur Google.

Le référencement de base comprendra :

- titres des pages;

- descriptions;

- URLs propres ;

- sitemap;

- optimisation des images;

- Structure adaptée aux moteurs de recherche.

11. Livrables

À la fin du projet, le client recevra :

- le site web complet ;

- le nom de domaine .org ;

- l'hébergement initial ;

- l'espace administrateur ;

- les pages prévues dans le cahier des charges ;

- la version mobile ;

- la configuration HTTPS ;

- les comptes administratifs ;

- une courte formation à l'utilisation du site.

12. Planning prévisionnel

| Étape | Durée |
| --- | --- |
| Analyse et conception | 3–5 jours |
| Design des pages | 4–7 jours |
| Développement | 10–15 jours |
| Intégration des contenus | 3–5 jours |
| Tests et corrections | 3–5 jours |
| Mise en ligne | 1 jour |

Durée totale estimative : 2 à 4 semaines

Le délai dépendra notamment de la rapidité avec laquelle l'orphelinat fournira ses textes, photos, logo et informations.

13. Budget estimatif

Pour le site web uniquement, je proposerais :

Prix du projet : 300 à 350 USD

Pour une réalisation professionnelle comprenant les éléments décrits ci-dessus, une proposition commerciale équilibrée serait :

350 USD

Ce prix comprend :

- conception;

- développement ;

- design responsive;

- pages du site ;

- galerie ;

- actualités ;

- projets ;

- formulaire de contact;

- formulaire bénévole ;

- espace administrateur ;

- configuration du domaine .org;

- hébergement initial ;

- HTTPS;

- référencement de base;

- mise en ligne ;

- formation de l'administrateur.

- Système de paiement en ligne

Ne sont pas inclus :

- création professionnelle du logo ;

- photographie/vidéo professionnelle ;

- rédaction complète des textes ;

- publicité Google/Facebook;

- maintenance à long terme ;

- Renouvellement annuel du domaine et de l'hébergement.

Ces éléments pourront être ajoutés séparément si nécessaire.

14. Modalités de paiement proposées

Pour faciliter la collaboration :

40 % à la commande : 140 $

30 % après présentation du site : 105 $

30 % à la livraison et mise en ligne : 105 $

Total : 350$

15. Évolution future

Le site pourra évoluer progressivement sans devoir être entièrement reconstruit.

Des fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement :

- dons récurrents ;

- véritable système de parrainage ;

- espace donateur ;

- statistiques avancées ;

- newsletter;

- plusieurs langues ;

- espace partenaires ;

- application mobile.

16. Résultat attendu

À la fin du projet, l'orphelinat disposera d'une présence officielle et professionnelle sur Internet, accessible depuis le monde entier.

Le site permettra notamment de :

Faire connaître l'orphelinat, raconter son histoire, présenter son travail, montrer son impact, attirer des partenaires et donner envie au public de soutenir sa mission et accueillir des dons et recevoir des dons en ligne.

Phrase commerciale

« Notre objectif n'est pas simplement de créer un site Internet, mais de donner à l'orphelinat une vitrine professionnelle qui lui permettra de faire connaître son travail, de valoriser ses actions et de toucher des personnes et des partenaires au-delà de sa communauté locale. »